**Test Run Sprint 3 UTP**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**08/12/2020, 9:30 am**

**SPRINT No. \_\_3\_ SEMANA No. \_\_3\_**

ORDEN DEL DÍA

1. *Presentación del proyecto y orden general de la reunión*
2. *Acuerdos sobre dinámica de trabajo*
3. *Asignación de tareas*
4. *Lluvia de ideas y presentación general de plan de trabajo*
5. *Proposiciones y Varios*

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Inicialmente se plantea los retos a asumir según el Sprint dado por parte del cliente UTP, haciendo lectura de las necesidades planteadas y las condiciones para lograrlas
2. Se acuerda como método inicial de trabajo hacerlo de forma virtual vía drive, meet, Whatsapp y finalmente la utilización de Github(Scrum Master).
3. A partir de las conclusiones anteriores se definen los roles para asunir el reto según la predilección de cada integrante, haciendo la salvedad que de ser necesario cualquier área puede apoyar a otra en casos de necesidad.
4. División del trabajo:

* Inicio o dashboard, en este punto se diseñara el modelo para la presentación de la página solicitada con su entrada y su solicitud de credenciales para el usuario final este parte estará a cargo de Yaneth y Esteban
* Backend: se desarrollará la lógica y arquitectura necesaria para crear las llamadas a consulta y listas que sean requeridos para el funcionamiento de la página esta parte estará a cargo de Nallive y Luis
* Base de Datos: se elegirá un host de datos para la creación de la base inicial según los requerimientos de Frontend o BackEnd para que sea de fácil acceso y consulta estará a cargo Orlando

**Tareas realizadas durante la reunión**

**5.** Se creó el repositorio en Github á partir del repositorio local para facilitar el trabajo y coordinar desde la misma los avances técnicos del proyecto todo esto con el fin de sacar el mejor proyecto posible.

**6.** Está en proceso de selección del motor de Base de Datos que vamos a trabajar.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

De acuerdo a la designación de tareas se definen los siguientes plazos y tareas iniciales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Crear Inicio o dashboard. | Yaned Sánchez y Esteban Quintero | 12/12/2020 |
| Crear Backend. | Nallive Trujillo y Luis Cobo | 12/12/2020 |
| Crear Base de Datos. | Orlando Palacios | 12/12/2020 |

No siendo mas el objetivo de la presente acta se registran los asistentes para constancia de lo aquí acordado.

**ASISTENTES**

Orlando Palacios (Scrum Master)

Julián Ochoa (Product owner)

Yaned Sánchez (Development Team)

Nallive Trujillo (Development Team)

Esteban Quintero (Development Team)

Luis Cobo (Development Team)